## Slide 1
Desktop Survivors
책상 위 생존 로그라이트
탑뷰 자동공격 생존형 기말 프로젝트 프로토타입 기획안
자동 공격으로 몰려오는 책상 위 위험 요소를 버틴다.

## Slide 2
CORE CONCEPT
1. 게임 컨셉
• 장르: 탑뷰 자동공격 생존 로그라이트
• 무대: 거대한 전장처럼 변한 책상 위
• 플레이어: 작아진 캐릭터
• 목표: 제한 시간 동안 살아남거나 최종 보스를 처치
핵심 한 줄
책상 위의 먼지, 클립, USB 오류가 몰려오는 상황에서 자동 공격과 랜덤 강화로 버티는 생존 게임
방 구조를 줄이고, 이동/회피/성장/웨이브에 집중한다.

## Slide 3
GAME LOOP
2. 핵심 플레이 루프
1
이동
플레이어는 WASD로 회피
2
자동 공격
가까운 적에게 연필심 발사
3
경험치 획득
적 처치 후 조각 수집
4
레벨업
강화 3개 중 1개 선택
5
웨이브 상승
시간이 갈수록 적 증가
핵심 조작은 이동뿐이며, 재미는 위치 선정과 성장 선택에서 나온다.

## Slide 4
SURVIVAL FIELD
3. 맵 구성
책상 평지
• 초기 구현은 넓은 평지 맵으로 시작
• 벽/문/방 이동 없이 회피와 전투 감각에 집중
• 나중에 키보드, 노트, 컵은 장식 장애물로 추가
• 카메라는 플레이어를 따라가고 맵은 충분히 크게 구성

## Slide 5
ENEMY WAVES
4. 적과 웨이브
• 먼지 뭉치: 기본 추적 적
• 클립 벌레: 빠르게 접근하는 돌진형 적
• USB 오류: 느리지만 체력이 높은 적
• 지우개 가루: 중반 이후 등장하는 탱커 적
• 스테이플러 보스: 제한 시간 후 등장하는 최종 적
시간이 지날수록
스폰 수 증가
이동속도 증가
새 적 타입 등장
보스 출현
처음에는 적 1종 추적 + 접촉 데미지부터 안정화한다.

## Slide 6
AUTO ATTACK
5. 무기와 자동 공격
연필심
가장 가까운 적에게 자동 발사되는 기본 무기
클립 부메랑
플레이어 주변을 회전하거나 되돌아오는 보조 무기
지우개 파동
일정 시간마다 주변 적을 밀어내는 생존형 무기
프로토타입 1차는 연필심 자동 공격 하나만 구현한다.

## Slide 7
ROGUELITE BUILD
6. 레벨업과 강화
• 적 처치 시 경험치 조각 드랍
• 경험치가 차면 게임이 잠시 멈추고 강화 3택1 표시
• 강화는 공격력, 공격속도, 탄환 수, 이동속도, 최대 체력 중심
• 매판 강화 조합이 달라져 반복 플레이 이유를 만든다
예시 강화
샤프심 강화
커피 방울
포스트잇 탄창
지우개 보호막
뱀서류 구조라 로그라이트성은 '랜덤 성장 선택'에서 직접 나온다.

## Slide 8
IMPLEMENTATION ORDER
7. 구현 우선순위
1. 큰 평지 + 플레이어 이동 + 적 접촉 사망
2. 적 자동 스폰과 플레이어 추적
3. 자동 공격과 적 처치
4. 경험치 드랍과 레벨업 UI
5. 강화 3택1과 생존 시간/게임오버 UI
기능을 작은 순서로 쌓아 충돌/스케일 문제를 먼저 잡는다.

## Slide 9
SCOPE
8. 프로토타입 완성 범위
필수 구현
• 플레이어 이동
• 적 추적 및 접촉 데미지
• 자동 공격
• 경험치와 레벨업
• 강화 3택1
• 생존 시간과 게임오버
추가 목표
적 종류 추가, 보스전, 책상 오브젝트 장식, 사운드, 피격 이펙트, 최고 생존 시간 저장을 추가한다.
이번 방향은 방 구조보다 완성 가능성과 플레이 감각을 우선한다.